ВайбАгент для сети из пяти салонов
Коммерческое предложение · черновик для менеджера · 16 октября 2026 года
Начните с одного агента для управляющей команды: поручайте ему подготовку контента, документов и сводок по сети. Переход к пяти отдельным агентам имеет смысл, если пилот подтвердит необходимость разделить доступы, правила и работу салонов. Число точек само по себе не определяет число агентов.
01. Два варианта запуска
	Вариант
	Для чего
	Подписка в месяц*

	Один агент для управляющей команды
	Общие материалы и сводки по пяти салонам; приоритеты задаёт один ответственный
	от 14 990 ₽

	Пять отдельных агентов
	По одному на салон, если нужны раздельные доступы и процессы
	от 74 950 ₽



*Расчётный ориентир: 14 990 ₽ × число агентов. Это нижняя опубликованная цена тарифа «Вайб Агенты Профессиональный» на странице приложения. Условия команды, объём работы и окончательную цену нужно подтвердить до подключения. Доступ нескольких сотрудников и достаточность одного агента проверяются на пилоте.
02. Что именно оплачивается
	Статья
	Опубликованные условия
	В этом предложении

	Приложение ВайбАгент
	Скачивание и приложения бесплатны
	0 ₽ за приложение; агент оплачивается отдельно

	Подписка агента
	На /app — от 14 990 ₽ в месяц
	Ниже рассчитаны один и пять агентов на три месяца

	Разовый запуск сети
	На /app заявлены установка и подключение за 24 часа; отдельная цена запуска сети не указана
	Уточняется после брифа; не принята равной нулю

	Нестандартное внедрение
	На главной — отдельные работы от 15 000 ₽ разово
	Не включено автоматически; состав и цена для сети уточняются

	Генерации и сторонние услуги
	На главной генерации указаны как отдельные расходы по прайсу
	Уточняются по выбранным задачам и лимиту

	Рекламный бюджет
	Оплачивается рекламным площадкам отдельно
	В пилот не заложен; реклама не запускается



Цены на страницах различаются. На /app и в блоке «Вайб Профессиональный» главной указано «от 14 990 ₽/мес», а в ряде других блоков главной — «от 15 000 ₽/мес». Для сравнения вариантов ниже используется 14 990 ₽. Это предварительная арифметика, а не зафиксированный тариф для сети. Разница должна быть уточнена менеджером перед отправкой окончательного предложения.
Бесплатное приложение, профессиональный агент с помесячной оплатой и отдельный кабинет с оплатой выполненных задач — разные условия использования. Бесплатное скачивание не означает бесплатную работу подключённого профессионального агента.
03. Подписка на три месяца
	Период
	Один агент
	Пять агентов

	Месяц 1
	14 990 ₽
	74 950 ₽

	Месяц 2
	14 990 ₽
	74 950 ₽

	Месяц 3
	14 990 ₽
	74 950 ₽

	Итого за три месяца*
	44 970 ₽
	224 850 ₽



*Только подписка при расчётной ставке 14 990 ₽ за одного агента в месяц. Формулы: 14 990 × 1 × 3 = 44 970 ₽; 14 990 × 5 × 3 = 224 850 ₽.
Допущения: все выбранные агенты подключены с первого месяца, работают три полных месяца, цена не меняется, оплата помесячная. Скидки, годовая предоплата, льготный период и бесплатный пилот не предполагаются. Пять агентов рассчитаны по одной исходной ставке без скидки за количество; отдельное предложение для сети пока не получено.
Полный бюджет = подписка + согласованная стоимость запуска + дополнительные работы и расходные услуги. Последние составляющие пока неизвестны. Поэтому полный бюджет первого месяца и трёх месяцев — уточняется для обоих вариантов. Налоговые условия и состав документов также подтверждаются в счёте; самостоятельно НДС к опубликованным ценам не добавлен.
04. Пять задач управляющей команды
	Задача
	Что получает управляющий
	Что проверяем при приёмке

	Контент-план
	План на месяц: даты, темы, рубрики, тезисы и задания на материалы
	Каждая публикация опирается на согласованные услуги, цены и предложения сети

	Ответы на отзывы
	Черновики ответов с учётом текста отзыва и правил общения
	Нет выдуманных обстоятельств, обещаний компенсации и раскрытия данных клиента

	Инструкции администраторам
	Пошаговые памятки по согласованным процессам
	Порядок соответствует правилам сети; указаны ответственный и случаи передачи управляющему

	Разбор обезличенной выгрузки записей
	Таблица по салонам и периодам, пропуски и дубли, пояснения к расчётам
	Итоги сверяются с исходными строками; ошибки данных отделены от бизнес-выводов

	Сводка по сети
	Короткий документ: подтверждённые факты, открытые вопросы и задачи
	У каждого числа есть источник и период; недостаток данных указан явно



Пилот работает с переданными материалами и файлами. Подключение к системе записи или CRM рассматривается только после проверки конкретной системы, прав и технической возможности. Готовая интеграция заранее не обещается.
05. Как проходит пилот
Предлагаемый срок — 10 рабочих дней после получения материалов и согласования объёма. Это план пилота, а не опубликованная гарантия поставщика. Заявленные на /app 24 часа относятся к установке и подключению агента, а не к завершению всех работ по сети.
Дни 1–2: согласовать границы. Назначить ответственного, выбрать один рабочий процесс первым, описать результат, права и лимиты. Подтвердить цену и состав запуска.
Дни 3–5: проверить первую задачу. Передать ограниченный набор материалов, получить результат, проверить его по согласованному образцу и зафиксировать правки.
Дни 6–8: проверить остальные задачи. На материалах заказчика подготовить ещё четыре результата из списка выше. Фиксировать время подготовки, проверки человеком и число существенных исправлений.
Дни 9–10: принять решение. Управляющий принимает пять результатов, утверждает рабочие правила и решает: продолжить с одним агентом, изменить объём или отдельно обсудить пять агентов.
Критерий завершения пилота: пять проверенных результатов, сохранённые исходники и правила, воспроизводимый расчёт таблиц, понятный порядок согласования действий. Если критерий не выполнен, фиксируем конкретный недочёт и следующий шаг. Объём исправлений и условия дальнейшей работы согласуются до старта. Рост выручки, замена сотрудников и экономия в рублях здесь не заявлены.
06. Что нужно от заказчика
Название сети, адрес сайта и публичных страниц; список пяти салонов и ответственный за пилот.
Актуальные услуги, цены, акции, стиль общения и примеры одобренных материалов.
Несколько отзывов для подготовки ответов и действующие инструкции администраторам.
Обезличенная выгрузка записей: код салона, дата, услуга, статус; суммы — только если нужны для выбранного расчёта. ФИО, телефоны и сведения о здоровье для этого пилота не нужны.
Названия действующих систем, способ выгрузки, желаемые права доступа, порядок согласования и предел дополнительных расходов.
07. Что требует согласования
Публикация постов и ответов на отзывы, рассылка клиентам, изменение записей и данных в системах, подключение новых доступов, запуск рекламы и любые дополнительные расходы — только после отдельного согласования действия и объёма. В пилоте по умолчанию готовятся черновики и отчёты; управляющий проверяет их перед использованием.
08. Следующий шаг и источники
Передать бриф по пяти салонам, согласовать одну первую задачу и уточнить окончательную стоимость у ВайбМаркетолога. Для обсуждения — форма на странице приложения. Это переход к обсуждению, не оплата и не автоматический запуск.
Источники проверены 16 октября 2026 года:
ВайбАгент: приложение, тариф и вопросы об оплате — бесплатное приложение, нижняя цена подписки, порядок подключения и отдельный рекламный бюджет.
ВайбМаркетолог: профессиональный агент и внедрение — профессиональная линейка, различающиеся ценовые блоки, индивидуальные работы и отдельная оплата генераций.
Название сети, её показатели и системы не предоставлены. Предложенные задачи и этапы — проект пилота для обсуждения; расчёт использует публичные ориентиры. Материал сохранён для менеджера, потенциальному клиенту не отправлен.




